Plan Gospodarki Odpadami

dla Gminy  Kiwity

na lata 2004 – 2007

z uwzględnieniem lat 2008 – 2011

Grudzień 2004

# Spis treści

# I. Wprowadzenie

# II. Charakterystyka obszaru planowania

### 1. Położenie geograficzne

### 2. Struktura demograficzna i sytuacja gospodarcza

# III. Aktualny stan gospodarki odpadami

### 1.Rodzaje i ilości  wytwarzanych odpadów

# 2. Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów

# 3.Systemy zbierania odpadów

# 4. Sposoby  unieszkodliwiania odpadów

# 5. Podsumowanie i wnioski

# IV. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

# V. Działania zmierzające do poprawy stanu gospodarki odpadami

# 1.Zapobieganie powstawaniu odpadów

# 2.Ograniczanie ilości i negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko

# 3.Postępowanie z odpadami w zakresie odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania

# 4.Redukcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

# VI. Projektowany system gospodarki  odpadami

# VII. Harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć

# VIII. Sposoby i źródła finansowania

IX. Analiza oddziaływania Planu na środowisko

# X. System monitoringu realizacji  Planu Gospodarki Odpadami

XI. Materiały źródłowe

XII. Streszczenie w niespecjalistycznym języku

### I. Wprowadzenie

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska w art.13 stanowi, iż Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, co oznacza, że powinna służyć zrównoważonemu rozwojowi kraju poprzez harmonizowanie celów gospodarczych i społecznych z celami ochrony środowiska.

Podstawę Polityki ekologicznej państwa na lata do 2011 roku stanowią następujące dokumenty:

- II Polityka Ekologiczna Państwa, uchwalona przez Sejm RP w sierpniu 2001 r.,

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2011, przyjęty przez Radę Ministrów 10 grudnia 2002 r.,

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, uchwalona przez Sejm RP 8 maja 2003.

Z zapisów art. 17 i 18 ustawy – Prawo ochrony środowiska wynika, że w celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poszczególnych szczeblach zarządzania administracyjnego zarządy województw i powiatów oraz gmin sporządzają odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska z planami gospodarki odpadami, uchwalane następnie przez sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i rady gmin.

Wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska wraz z planami gospodarki odpadami sporządzane są na okres 4 lat, z perspektywą działań na następne 4 lata, natomiast co 2 lata sejmikom województw, radom powiatów i gmin przedstawiane są raporty z wykonania programów i sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami.

Podstawowym dokumentem dla potrzeb planowania przedsięwzięć z zakresu gospodarowania odpadami jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, przyjęty do realizacji uchwałą Rady Ministrów z 29 października 2002 r., wyznaczający strategię działań na lata do 2011 roku, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w planach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kiwity, sporządzony zgodnie z wymienionymi wyżej dokumentami, uwzględnia również zapisy „Planu Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, uchwalonego przez Sejmik Województwa 13 listopada 2003 r. oraz ustalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu lidzbarskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem lat 2008-2011”.

Głównym celem przyszłej gospodarki odpadami w województwie warmińsko-mazurskim jest minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady.

Przyjęte w Planie Wojewódzkim cele strategiczne to:

- likwidacja i rekultywacja nielegalnych „dzikich” składowisk odpadów,

- minimalizacja ilości powstających odpadów i zmniejszanie ich toksyczności,

- konsekwentna i skuteczna egzekucja przepisów prawa,

- optymalne zagospodarowanie odpadów.

W Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu lidzbarskiego przyjęto następujące cele:

- budowę zakładu zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, powstających w powiecie  –  jako rozwiązanie docelowe;

- objęcie całego powiatu segregacją wybranych rodzajów odpadów i selektywnym ich zbieraniem – jako działania organizacyjne;

- propagowanie i tworzenie warunków do lokalnego, przydomowego kompostowania frakcji organicznych odpadów domowych i odpadów zielonych;

- likwidację starych wysypisk odpadów i zamykanie oraz rekultywowanie składowisk, które nie mają prawnych i technicznych możliwości spełnienia obowiązujących wymagań w zakresie bezpiecznej dla środowiska ich eksploatacji i monitoringu.

Stosownie do zapisów ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających  na jej terenie, a zwłaszcza odpady komunalne z uwzględnieniem  ulegających  biodegradacji;  odpady opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i odpady niebezpieczne, pochodzące z gospodarstw domowych.

Gmina jest jednostką odpowiedzialną za tworzenie warunków dla  zorganizowania  prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi  organizacja systemu zbiórki odpadów, w tym zbiórki selektywnej należy do jej zadań własnych, natomiast systemy odzysku i unieszkodliwiania odpadów  powinny być koordynowane przez władze powiatu oraz  planowane i realizowane z uwzględnieniem ekonomicznego i ekologicznego efektu, jako rozwiązania wspólnego dla większej ilości/wszystkich jednostek administracyjnych w powiecie.

Mając na względzie ustalenia planów wyższych  szczebli  plan gospodarki odpadami dla Gminy Kiwity określa zadania, służce zintegrowaniu w gminie działań w tym zakresie w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, z równoczesnym uwzględnieniem obecnych i przyszłych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań, tj. przedstawienie:

- aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie,

- prognozy zmian w gospodarowaniu odpadami w krótko- i długookresowym terminie działania,

- planowanych przedsięwzięć, zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- źródeł finansowania planowanych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych,

- sposobów  monitorowania i oceny realizacji planu.

Zgodnie z art.14 ustawy o odpadach  projekt gminnego planu gospodarki odpadami opracowany przez zarząd gminy podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz  zarząd powiatu.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane jest co 2 lata radzie gminy, natomiast  aktualizację planu przeprowadza się co 4 lata.

### II. Charakterystyka obszaru objętego planowaniem

### 1.Położenie geograficzne

Gmina Kiwity jest  jedną z pięciu gmin tworzących  powiat lidzbarski, leżący w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Powiat lidzbarski tworzą gminy:

- Lidzbark Warmiński – gmina miejska

- Lidzbark Warmiński – gmina wiejska

- Orneta – gmina miejsko-wiejska

- Kiwity – gmina wiejska

- Lubomino – gmina wiejska

Północna część Gminy przecina droga krajowa nr 51 – Olsztyn – Bartoszyce, prowadząca do przejścia granicznego w Bezledach. Na południu granica Gminy przebiega wzdłuż linii brzegowej jezior Blanka i Symsar.

Poniżej w tabeli zestawiono dane o podziale administracyjnym i ludności powiatu  lidzbarskiego (wg materiałów Starostwa Powiatowego).

Tab.1. Podział administracyjny i ludność powiatu lidzbarskiego (2003)

| Miasta, gmina | Powierzchnia w km2 | Liczba sołectw | Miejscowości wiejskie | Ludność ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M. Lidzbark Warmiński | 14 | 1 | - | 17 520 |
| M. Orneta | 9 | - | - | 9 703 |
| Gm. Kiwity | 145 | 18 | 22 | 3 653 |
| Gm. Lidzbark Warmiński | 371 | 40 | 53 | 7 204 |
| Gm. Lubomino | 150 | 13 | 19 | 3 878 |
| Gm. Orneta | 235 | 18 | 30 | 3 626 |
| Razem powiat | 924 | 90 | 124 | 45 584 |

Powiat lidzbarski, do którego należy Gm.Kiwity, leży w północnej części województwa, stanowiącej część obrębu Pobrzeży Bałtyckich w mezoregionie  Niziny Sępopolskiej.

Charakterystyczna dla Pobrzeży Bałtyckich w tej części województwa jest strefa pojezierna, która zaznacza się wyraźnymi krawędziowymi wysoczyznami (od okolic Pasłęka przez Ornetę, Lidzbark Warmiński, okolice Reszla, Kętrzyna do Węgorzewa), z lokalnymi deniwelacjami do 100 m npm. Na północ od krawędzi strefy pojeziernej występuje na przemian strefa obniżeń i wzniesień Pobrzeża Bałtyckiego w postaci Wzniesienia Górowskiego z Górą Zamkową i kotliny Niziny Sępopolskiej (dno po zastoisku wód polodowcowych).

Wspólne cechy części województwa, w której leżą gminy powiatu  lidzbarskiego to - obok urozmaiconej rzeźby terenu, jezior i licznych rzek oraz strumieni -  urodzajne gleby i niska lesistość.

Gmina Kiwity wraz z  powiatem przynależy do „Zielonych Płuc Polski”. Bogactwem tych ziem są dobre gleby, łagodny klimat, zasoby wód, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. Niewiele zmieniony naturalny krajobraz sprzyja tworzeniu  w powiecie, należącym do „Zielonych Płuc Polski” obszarów prawnie chronionych w postaci rezerwatów: rezerwat Bobrów na rzece Pasłęce; ornitologiczny Żegockie Błota oraz użytków ekologicznych jak np. ornitologiczny „ Bartniki”. Dwa ostatnie rezerwaty znajdują się na terenie Gm.Kiwity;  użytek ekologiczny „Bartniki”  jest cennym pod względem ornitologicznym i przyrodniczym miejscem posiadającym stanowiska   lęgowe i żerowiska wielu rzadkich gatunków ptactwa wodnego i błotnego.

Obok walorów środowiskowych i zasobów przyrodniczych w postaci rezerwatów  i użytków Gmina Kiwity posiada szereg obiektów zabytkowych, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Sanktuarium Matki Pokoju – barokowy Kościół wraz z klasztorem w Stoczku oraz kościoły w Kiwitach (XIV w), w Krekolach (XV w) i w Żegotach (pocz,. XX w).

### 2. Struktura demograficzna i sytuacja gospodarcza gminy

Gmina Kiwity zajmuje powierzchnię 14 538 ha i  liczy 3 653 mieszkańców. Jest typowo rolniczą gminą, w której użytki rolne zajmują ponad 70 % powierzchni terytorium.

W gminie, podobnie jak w powiecie w ciągu ostatnich pięciu lat  można było zauważyć niewielki spadek ludności powodowany niskim saldem ruchu naturalnego i ujemnym saldem ruchu migracyjnego, co obrazuje poniższa tabela.

Jedną z przyczyn znacznego ruchu migracyjnego, zarówno  w powiecie jak i w gminie jest   utrzymująca się od dłuższego czasu trudna sytuacja na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

Tab.2. Ruch naturalny i migracyjny ludności w powiecie w 2002 r. (Rocznik Statystyczny 2003)

| Miasta, gminy | Urodzenia żywa | Zgony | Przyrost naturalny | Napływ | Odpływ | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.Lidzbark Warmiński | 128 | 181 | - 53 | 229 | 234 | - 5 |
| M. Orneta | 81 | 90 | - 9 | 98 | 125 | - 26 |
| Gm. Kiwity | 54 | 34 | 20 | 26 | 56 | - 30 |
| Gm.Lidzbark Warmiński | 95 | 68 | 27 | 73 | 117 | - 44 |
| Gm. Lubomino | 47 | 36 | 11 | 54 | 51 | 3 |
| Gm.Orneta | 48 | 33 | 15 | 43 | 88 | - 45 |
| Razem powiat | 453 | 442 | 11 | 523 | 670 | - 147 |

Tab.3. Podmioty gospodarki narodowej sektora publicznego w powiecie prowadzące działalność gospodarczą ( wg „Wstępnej diagnozy uwarunkowań…, 2003)

| Jednostka admini- stracyjna | Razem |  | W tym własność |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | jednoosobowa Skarbu Państwa |  | państwowych osób prawnych |  | samorządu terytorialnego jednorodnego udziału |  | mieszana |  |
|  | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % |
| Gmina Kiwity | 8 | 3,0 | - | - | - | - | 8 | 8,7 | - | - |
| Powiat | 265 | 100,0 | 12 | 100,0 | 5 | 100,0 | 90 | 100,0 | 2 | 100 |

Tab.4. Podmioty gospodarki narodowej sektora prywatnego w powiecie-bez osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą(wg „Wstępnej diagnozy uwarunkowań …, 2003)

| Jednostka admini- stracyjna | Razem |  | W tym własność |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | prywatna krajowa jednorodnego rodzaju |  | zagraniczna jednorodnego rodzaju |  | mieszana |  |
|  | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % |
| Gmina Kiwity | 17 | 3,1 | 16 | 3,6 | - | - | 1 | 11,1 |
| Powiat | 539 | 100,0 | 444 | 100,0 | 5 | 100,0 | 9 | 100,0 |

Tab.5. Struktura przestrzennego zagospodarowania Gm.Kiwity (materiały UG)

| Rodzaj zagospodarowania | Powierzchnia, ha | % powierzchni gminy ogółem |
| --- | --- | --- |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej | 12,0 | 0,08 |
| Obszary zabudowy przemysłowej | 0,0 | 0,00 |
| Użytki rolne | 11 063,0 | 76,10 |
| Lasy i grunty leśne | 2 131,0 | 14,66 |
| Obszary prawnie chronione | 92,0 | 0,63 |
| Grunty w gminnym zasobie nieruchomości | 410,0 | 3,00 |
| Pozostałe | 830,0 | 5,53 |

Analiza struktury rozmieszczenia w powiecie przedsiębiorstw według sektorów własności wykazuje, że zdecydowana ich większość skoncentrowana jest na terenach miejskich powiatu. Największą grupę podmiotów gospodarczych stanowią przedsiębiorstwa obsługujące nieruchomości i firmy, mniejszą – zajmujące się handlem i naprawami.

W Gm. Kiwity brak jest  podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w branżach, funkcjonujących w innych gminach powiatu, jak np. przemysł drzewny, obróbka metali, przetwórstwo rolno-spożywcze.

Z analizy sektorowej gospodarki  powiatu, w tym sytuacji gospodarczej Gm.Kiwity  wywnioskować można, iż:

- na terenie Gminy  występuje różnorodny potencjał turystyczno – rekreacyjny tworzący możliwości rozwoju ruchu turystycznego,

- wymienione walory turystyczne są jednak niwelowane przez skromną promocję i niewystarczającą informację turystyczną,

- gmina posiada dobre warunki do rozwoju produkcji rolno - spożywczej wysokiej jakości; czynnikiem negatywnie wpływającym na rolnictwo jest brak przedsiębiorstw obsługujących rynek rolniczy, a zwłaszcza przetwórstwo rolno-spożywcze.

## III. Aktualny stan gospodarki odpadami

### 1. Rodzaje  i ilości wytwarzanych odpadów

Jak dotychczas zarówno na szczeblu centralnym jak i wojewódzkim  nie prowadzono ewidencji wytwarzanych odpadów komunalnych. Wprawdzie Główny Urząd Statystyczny gromadzi dane ilościowe dostarczane przez przewoźników odpadów, jednak dane te nie są jednoznaczne z ilościami rzeczywiście  powstających odpadów.

Tworzone obecnie wojewódzkie bazy danych w Urzędach Marszałkowskich otrzymują natomiast informacje od zarządzających składowiskami i instalacjami odzysku i/lub unieszkodliwiania, czyli dotyczące przede wszystkim odpadów zdeponowanych.

Ocena aktualnego stanu gospodarowania odpadami w Gm. Kiwity, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych, oparta jest na bilansie ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniającym wskaźniki nagromadzenia odpadów, określone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadam   oraz na analizie sposobu  ich odbioru, odzysku i unieszkodliwiania w istniejących uwarunkowaniach ekonomicznych i społecznych gminy.

Mając na względzie miejsca wytwarzania generalnie odpady  można podzielić na:

- odpady sektora komunalnego

- odpady sektora gospodarczego

### Odpady sektora komunalnego

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady te można następująco pogrupować, tj. jako:

- odpady z gospodarstw domowych,

- odpady z obiektów infrastruktury,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane, z demontażu, po remontach,

- odpady z ogrodów, parków,

- odpady z czyszczenia ulic i placów,

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych.

Odpady komunalne są niezwykle zróżnicowaną masą odpadów, zarówno pod względem ich składu jak i właściwości. Wytwarzane ilości tych odpadów zależą m.in. od:

- rodzaju zabudowy terenów gminy  i stopnia ich nasycenia obiektami  użyteczności publicznej, handlowymi, usługowymi,

- wyposażenia budynków w urządzenia techniczno-sanitarne, zwłaszcza grzewcze,

- poziomu zamożności i konsumpcji mieszkańców,

- posiadania przydomowych ogródków, działek itp.

Właściwości odpadów komunalnych charakteryzowane są za pomocą różnych wskaźników, np.:

- określającego nagromadzenie odpadów – w jednostkach objętościowych (m3 /Ma, rok); w jednostkach wagowych(kg/M, rok)

- fizycznych – jak ciężar objętościowy (gęstość kg/m3); podział frakcyjny czy skład morfologiczny (%),

- określających właściwości paliwowe (wilgotność; udział części nie- i palnych; części lotnych; ciepło spalania i wartość opałową); składniki agresywne ( dwutlenek siarki, chlorowodór, pięciotlenek azotu w mg/kg s.m.),

- określających właściwości nawozowe, tj. węgiel i azot organiczny; fosfor, potas, substancje organiczne; metale ciężkie (kadm chrom, miedź, nikiel, ołów, cynk).

Miejscem powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy  są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty użyteczności publicznej - szkoły, urzędy, obiekty handlowe i usługowe, rzemieślnicze, placówki lecznicze,

- obiekty gospodarki komunalnej,

- zakłady i firmy produkcyjne/przemysłowe

- przychodnie lekarskie i lecznice weterynaryjne,

- fermy hodowli zwierząt/gospodarstwa rolno-produkcyjne.

Jak uprzednio wspomniano dla potrzeb niniejszego planu ilości odpadów komunalnych, powstające w roku na terenie gminy oszacowano w oparciu o wskaźniki nagromadzenia odpadów dla terenów miast i wsi, przyjęte w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Tab.6. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wkg/Ma, rok (KPGO)

| Źródła powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów |  |
| --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś |
| odpady z gospodarstw domowych | 224 | 116 |
| odpady z obiektów użytecznosci publicznej | 110 | 45 |
| odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 |
| odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów | 40 | 40 |
| odpady z ogrodów i parków | 12 | 5 |
| odpady z czyszczenia ulic | 15 | - |
| odpady niebezpieczne, pochodzące z odpadów domowych | 3 | 2 |
| Razem | 424 | 223 |

Wytworzone ilości odpadów - zależnie od źródła powstawania, wyliczone w oparciu o wskaźniki nagromadzenia dla terenów o różnej zabudowie -  przedstawia poniższa tabela.

###### Tab.7. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych w Gm. Kiwity w 2003 r.

| Lp. | Źródło powstawania odpadów | Ilości, Mg |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady z gospodarstw domowych | 423,7 |
| 2. | Odpady z obiektów użyteczności publicznej | 164,4 |
| 3. | Odpady wielkogabarytowe | 54,8 |
| 4. | Odpady budowlane, poremontowe, z demontażu | 146,1 |
| 5. | Odpady z ogrodów, parków | 18,3 |
| 6. | Odpady z czyszczenia ulic | - |
| 7. | Odpady niebezpieczne, pochodzące z odpadów domowych | 7,3 |
| Razem |  | 814,6 |

Tab.8. Skład morfologiczny w % odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych i wytworzonych w Gm. Kiwity w 2003 r.(KPGO)

| Lp. | Strumień odpadów | Udział , % | Ilość, Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne roślinne | 13 | 55,1 |
| 2. | Odpady organiczne zwierzęce | 1 | 4,2 |
| 3. | Odpady organiczne inne | 2 | 8,5 |
| 4. | Odpady papieru i tektury | 13 | 55,1 |
| 5. | Odpady tworzyw sztucznych | 13 | 55,1 |
| 6. | Odpady materiałów tekstylnych | 3 | 12,7 |
| 7. | Odpady szkła | 8 | 33,9 |
| 8. | Odpady metali | 4 | 16,9 |
| 9. | Odpady mineralne | 10 | 42,3 |
| 10. | Frakcja mineralna < 10 mm | 33 | 139,8 |
| Razem |  | 100 | 423,7 |

# Tab.9. Skład morfologiczny w % odpadów komunalnych pochodzących

# z innych źródeł wytwarzania (KPGO)

| Lp. | Strumień odpadów | Odpady z obiektów użyteczności publicznej | Odpady wielkoga- barytowe | Odpady budowlane | Odpady z ogrodów i parków | Odpady z czyszczenia ulic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne (roślinne+inne) | 10 | - | - | 80 | - |
| 2. | Odpady papieru i tektury | 30 | - | - | - | - |
| 3. | Odpady tworzyw sztucznych | 30 | 10 | 1 | - | - |
| 4. | Odpady materiałów tekstylnych | 3 | - | - | - | - |
| 5. | Odpady szkła | 10 | - | - | - |  |
| 6. | Odpady metali | 5 | 30 | 5 | - | - |
| 7. | Odpady mineralne+ drobna frakcja | 12 | - | - | 20 | 100 |
| 8. | Odpady drewna | - | 60 | 7 | - | - |
| 9. | Odpady cegły, betonu, nawierzchni dróg | - | - | 69 | - | - |
| 10. | Piasek i inne | - | - | 18 | - | - |
| Razem |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

###### Tab.10. Ilości  odpadów komunalnych pochodzących z innych źródeł wytwarzania

###### w Gm.Kiwity w 2003 r., Mg

| Lp. | Strumień odpadów | Odpady z obiektów użyteczności publicznej | Odpady wielkogaba- rytowe | Odpady budowlane, poremontowe, z demontażu | Odpady z ogrodów, parków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odp. organiczne (roślinne+zwierzęce+inne) | 16,4 | - | - | 14,6 |
| 2. | Odp. .papieru i tektury | 49,3 | - | - | - |
| 3. | Odp. tworzyw sztucznych | 49,3 | 5,5 | 1,5 | - |
| 4. | Odp materiałów tekstyln. | 4,9 | - | - | - |
| 5. | Odpady szkła | 16,4 | - | - | - |
| 6. | Odpady metali | 8,3 | 16,4 | 7,3 | - |
| 7. | Odp mineralne + frakcja < 10 mm | 19,7 | - | - | 3,7 |
| 8. | Odpady drewna | - | 32,9 | 10,2 | - |
| 9. | Odpady cegły, betonu, piasek, inne | - | - | 127,1 | - |
| Razem |  | 164,4 | 54,8 | 146,1 | 18,3 |

Tab.11. Bilans odpadów  komunalnych  wytworzonych w Gm. Kiwity

w 2003 r., Mg

| Lp. | Strumień odpadów | Odpady z gospo darstw domo wych | Odpady z obiektów użyteczn. publicznej | Odpady wielko- gabary- towe | Odpady budowlane poremon towe | Odpady z ogrodów, parków | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Odp. organiczne (razem) | 67,8 | 16,4 | - | - | 14,6 | 161,3 |
| 2. | Odpady papieru i tektury | 55,1 | 49,3 | - | - | - | 155,2 |
| 3. | Odpady tworzyw sztucznych | 55,1 | 49,3 | 5,5 | 1,5 | - | 162,2 |
| 4. | Odpady materiałów tekstylnych | 12,7 | 4,9 | - | - | - | 29,3 |
| 5. | Odpady szkła | 33,9 | 16,4 | - | - | - | 81,6 |
| 6. | Odpady metali | 16,9 | 8,3 | 16,4 | 7,3 | - | 64,6 |
| 7. | Odpady mineralne + frakcja < 10 mm | 182,1 | 19,7 | - | - | 3,7 | 373,7 |
| 8. | Odpady drewna | - | - | 32,9 | 10,2 | - | 43,1 |
| 9. | Odpady cegły, betonu, piasek, inne | - | - | - | 127,1 | - | 127,1 |
| 10. | Odpady niebezpieczne, pochodzące z odpadów domowych* | 7,3* | - | - | - | - | 7,3 |
| Razem |  | 430,9* | 164,4 | 54,8 | 146,1 | 18,3 | 814,6 |

* - odpady niebezpieczne, wchodzące w strumień odpadów domowych, nie mają opracowanego składu morfologicznego, stąd uwzględniane są jedynie w całkowitym bilansie odpadów

### 1.2. Odpady sektora gospodarczego

Odpady powstające w sektorze gospodarczym  pochodzą z  działalności związanej  z gospodarką  rolną, z rzemiosłem i niektórych usług, funkcjonujących na terenie gminy. Odpady tego sektora  zasadniczo są zagospodarowane w miejscu ich powstawania bądź w specjalistycznych firmach, posiadających stosowne uprawnienia do prowadzenia takiej działalności.

Odpady gospodarcze zgodnie z klasyfikacją odpadów można podzielić na:

- odpady niebezpieczne,

- odpady inne niż niebezpieczne,

- odpady komunalne i podobne do komunalnych, pochodzące z zaplecza administracyjno-socjalnych zakładów, firm; odpady te w ogólnym bilansie zasilają odpady komunalne.

1.3. Odpady niebezpieczne

Źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych, obok działalności związanej z rolnictwem, działalnością usługową (stacje paliw, naprawy samochodów, zakłady fotograficzne itp.) są również  gospodarstwa domowe i powstające tam odpady komunalne. Oznacza to, że  część źródeł tych odpadów ma charakter rozproszony, co stwarza określone trudności przy sporządzaniu bilansu poszczególnych strumieni odpadów sektora komunalnego.

Do strumienia odpadów tego sektora  trafia wiele materiałów związanych z działalnością bytową ludzi, które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów (grupa 20) należą tu:

  - rozpuszczalniki; kwasy; alkalia;

  - odczynniki fotograficzne,

  - środki ochrony roślin,

  - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

  - urządzenia zawierające freony,

  - oleje i tłuszcze inne niż jadalne,

  - farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

  - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

  - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

  - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zawierające niebezpieczne składniki,

  - drewno zawierające niebezpieczne substancje.

Brak w gminie  systemu odrębnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wchodzących w strumień odpadów domowych/z gospodarstw wiejskich  sprawia, że odpady te kierowane są do deponowania  razem z  pozostałymi zmieszanymi odpadami komunalnymi na  składowisko odpadów komunalnych, stwarzając tym samym zagrożenie dla środowiska.

Wytwarzane w Gminie odpady niebezpieczne – medyczne i weterynaryjne, pochodzące z przychodni i gabinetów  lekarskich oraz lecznictwa weterynaryjnego

podlegają regulacjom prawnym, wynikającym z rozporządzeń ministra zdrowia z 23 grudnia 2002 r. :w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane i  w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

### 2. Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Procesy odzysku odpadów  to wszelkie działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub też – prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów, również energii i ich wykorzystania. Działania te zostały określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach (R1-R14).

Formą odzysku odpadów jest recykling, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Recykling nie obejmuje jednak odzysku energii.

Potencjalne możliwości odzysku są uzależnione od wielu czynników, zwłaszcza od:

- ilości i rodzaju odpadów,

- możliwości lokalizacyjnych dla obiektów związanych z zagospodarowaniem odpadów,

- warunków ekonomicznych,

- warunków zbytu na produkty powstałe w procesach odzysku,

- akceptacji społecznej.

Unieszkodliwianie odpadów to poddawanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, ujętych w załączniku nr 6 do ustawy (D1 – D15).Takie postępowanie jest  sposobem ostatecznym w sytuacji, gdy nie udało się poddać odpadów procesom odzysku.

Unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, spełniających określone wymagania i zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Wybór technologii unieszkodliwiania, podobnie jak możliwości odzysku odpadów uzależniony jest od:

- czynnika ekonomicznego i logistycznego,

- dostępności technologii,

- akceptacji lokalnej społeczności dla wybranego rozwiązania.

Stosownie do zapisów ustawy o odpadach - odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania; te, których nie można poddać w/w procesom w miejscu wytworzenia – powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc odzysku/unieszkodliwiania.

Na terenie Gm. Kiwity nie jest prowadzona selektywna zbiórka surowców wtórnych, wyodrębnianych z odpadów sektora komunalnego.

Zmieszane odpady komunalne powstające w Gminie sa zbierane i transportowane do unieszkodliwiania do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu  Odpadów Komunalnych w Sękitach w gm.Bisztynek.

W Gm.Kiwity znajduje się nielegalne wysypisko odpadów komunalnych o pow. 3,5 ha. Ponieważ obiekt nie posiada żadnych elementów zabezpieczających środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem decyzją Starosty Lidzbarskiego wysypisko zostało wskazane do zamknięcia w terminie do 31 grudnia 2005 r.

Procedura zamykania starych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, określona wspomnianym rozporządzeniem ministra środowiska z 24 marca 2003 r .wymaga jedynie uporządkowania skarp, powierzchni korony składowiska oraz ich zabezpieczenia przed wodną i wietrzną erozją - poprzez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, o konstrukcji zależnej od właściwości składowanych odpadów.

Procedura monitorowania tych składowisk w okresie rekultywacji po zamknięciu, wynikająca z rozporządzenia ministra środowiska z 9 grudnia 2002 r. powinna uwzględniać „intensywność” oddziaływania takiego obiektu na środowisko, wynikającą m.in.:

- z wielkości wysypiska,

- z rodzaju i ilości zdeponowanych odpadów,

- ze średniej miąższości złoża (najczęściej < 2 m),

- ze znikomego osiadania korpusu składowiska, często nieistotnego dla docelowego zagospodarowania terenu po rekultywacji,

- z ilości powstających gazów (często znikomej w przypadku małych składowisk).

Monitoring małych, starych składowisk jest niezbędny, ale zakres i częstotliwość badań takich obiektów powinny być ustalane w zależności od wskazanej wyżej „intensywności” oddziaływania, wynikającej z przeprowadzonego przeglądu ekologicznego.

W Gminie nie ma innych instalacji do unieszkodliwiania odpadów sektora komunalnego.

## 3. Systemy zbierania odpadów

Zbieranie odpadów jest działaniem, mającym przygotować odpady do transportu do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania. Zbieranie polega w szczególności na umieszczaniu odpadów w pojemnikach, ich segregowaniu i magazynowaniu.

Mieszkańcy Gm. Kiwity objęci są zorganizowanym system odbioru odpadów komunalnych w zakresie, szacowanym na 90% (dane Starostwa Powiatowego). Odpady gromadzone są w pojemnikach SM 110 i kontenerach KP-7, ustawianych na posesjach oraz w miejscach dogodnych dla mieszkańców i transportu zbierającego.

Jak wspomniano wyżej – w gminie nie jest prowadzona selektywna zbiórka wybranych rodzajów odpadów.

## 4. Sposoby unieszkodliwiania odpadów

Zarówno w kraju jak  i w województwie, podstawowym procesem unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie i zbieranych w zorganizowanym systemie odbioru jest ich deponowanie na składowisku, należącym do kategorii składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne.

Odpady sektora komunalnego powstajace na terenie Gm. Kiwity  transportowane są do unieszkodliwiania w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych  w Sękitach w gm. Bisztynek.

Osady powstające po oczyszczaniu ścieków komunalnych w oczyszczalni w Kiwitach przekazywane są  do unieszkodliwiania na oczyszczalnię w m.Lutry w gm.Kolno.

## 5. Podsumowanie i wnioski

W trakcie prac nad Planem Gospodarki Odpadami dla Gm. Kiwity oszacowano, iż w gminie w skali roku powstaje ok. 815 Mg odpadów sektora komunalnego,  odbieranych  w zorganizowanym systemie, obejmującym 90% mieszkańców gminy.

Zebrane odpady transportowane są  do unieszkodliwiania do MZPOK w Sekitach w gminie Bisztynek.

Na terenie Gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka surowców wtórnych, wyodrębnianych z odpadów sektora komunalnego; w trakcie zbierania materiałów do sporządzenia Planu nie uzyskano informacji wskazujących na przygotowania do wprowadzania w Gminie systemu selektywnego gromadzenia odpadów.

Odpady powstające w  sektorze gospodarczym gromadzone są  odpowiednio do sposobów dalszego z nimi postępowania, określonych zapisami ustawy o odpadach i dotyczącymi obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w tym zakresie.

Odbiór i transport odpadów sektora gospodarczego wykonywany jest przez wytwórców odpadów lub przez specjalistyczne firmy, posiadające aktualne zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.

Reasumując – z oceny aktualnego stanu gospodarki odpadami w Gminie wynika, iż:

- stan obsługi mieszkańców w zakresie odbioru i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych jest zadowalający, ponieważ zorganizowanym systemem  odbioru objętych jest 90%  mieszkańców gminy;

- zebrane odpady transportowane są do unieszkodliwiania w nowym Międzygminnym Zakładzie Przerobu Odpadów Komunalnych w Sękitach w gm. Bisztynek;

- w Gminie nie funkcjonuje system selektywnego gromadzenia surowców wtórnych, wyodrębnianych z odpadów komunalnych;

- w Gminie nie ma  instalacji do unieszkodliwiania odpadów;

- w Gminie w m. Kierwiny znajduje się stare, nielegalne wysypisko odpadów, wskazane decyzją Starosty Lidzbarskiego do zamknięcia do 31 grudnia 2005 r.

### IV. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami w gminie

Całkowita masa odpadów wytwarzanych w Gminie zależna jest od liczby jej mieszkańców oraz od zmian wskaźnika nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

Prognoza liczby mieszkańców Gminy oraz prognoza zmian wspomnianych wskaźników to dane wyjściowe do sporządzenia prognozy ogólnej ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych na obszarze i w okresie objętym planowaniem dla potrzeb 4.letniego planu gospodarki odpadami  z uwzględnieniem lat 2008-2011; przyjęto prognozę ludności  uwzględnioną w Planie Powiatowym oraz wskaźniki gromadzenia odpadów, określone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Poniżej w  tabelach zestawiono prognozowane liczby mieszkańców Gm. Kiwity w latach objętych planowaniem oraz wskaźniki nagromadzenia poszczególnych strumieni odpadów (wg KPGO).

Tab.12 . Prognoza liczby mieszkańców  Gm. Kiwity

| Rok | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 2004 | 3 649 |
| 2005 | 3 646 |
| 2006 | 3 642 |
| 2007 | 3 637 |
| 2008 | 3 632 |
| 2009 | 3 628 |
| 2010 | 3 623 |
| 2011 | 3 619 |

Mając na względzie podział odpadów komunalnych z uwagi na miejsce ich powstawania, konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz bliższą charakterystykę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – dla potrzeb sporządzenia niniejszego planu oraz prognozowania wytwarzania wybranych rodzajów odpadów w okresie do 2011 r. przyjęto analogicznie jak w Krajowym i Wojewódzkim PGO podział, polegający na wyodrębnieniu 18-20 strumieni odpadów.

Dla wyodrębnionych strumieni odpadów ustalono wskaźniki ich jakościowej charakterystyki, uwzględniające różnice pomiędzy odpadami wytwarzanymi na terenach miejskiej i wiejskiej zabudowy.

Tab.13.Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych dla terenów wiejskich

w kg ( KPGO)

| Lp. | Strumień odpadów komunalnychx | Teren wiejski, kg |
| --- | --- | --- |
| 1. | Domowe odpady organiczne, w tym: 1.1.odpady organiczne roślinne 1.2.odpady organiczne zwierzęce 1.3.odpady organiczne inne | 18,8 1,1 2,2 |
| 2. | Odpady zielone | 4,16 |
| 3. | Odpady papieru nieopakowaniowego | 10,6 |
| 4. | Odpady papieru opakowaniowego | 15,4 |
| 5. | Odp. opakowań wielomateriałowych | 1,7 |
| 6. | Odp.tworzyw szt. nieopakowaniowych | 21,0 |
| 7. | Odp.tworzyw szt. opakowaniowych | 6,7 |
| 8. | Odpady tekstylne | 4,6 |
| 9. | Odpady szkła nieopakowaniowego | 1,0 |
| 10. | Odpady szkła opakowaniowego | 18,9 |
| 11. | Odpady metali | 4,6 |
| 12. | Odpady z blachy stalowej | 1,6 |
| 13. | Odpady z aluminium | 0,5 |
| 14. | Odpady mineralne | 13,2 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 40,2 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 15,0 |
| 17. | Odpady budowlane | 40,0 |
| 18. | Odpady niebezpieczne, wyodrębniane ze strumienia odpadów domowych | 2,0 |
| Razem |  | 223,0 |

x- w tabeli wyodrębniono 18 strumieni odpadów; zależnie od potrzeb można również odpady podzielić na 20 strumieni, dzieląc domowe odpady organiczne na: organiczne domowe; organiczne roślinne; organiczne inne

W stosunku do niektórych rodzajów odpadów znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, w Krajowym Planie zostały określone procentowe poziomy odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów poza składowiskiem. Są to:

- odpady komunalne ulegające biodegradacji,

- odpady opakowaniowe,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady niebezpieczne, wchodzące w strumień odpadów domowych

Podział odpadów komunalnych na zróżnicowane strumienie  jest istotny z uwagi na  potrzebę bliższego scharakteryzowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (odpadów biodegradowalnych), których konieczność odzysku i recyklingu, stosownie do poziomów ustalonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami jest podstawowym przedsięwzięciem we współczesnej gospodarce odpadami.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji to:

- domowe odpady organiczne,

- odpady zielone,

- odpady opakowaniowe papieru,

- odpady papieru nieopakowaniowego.

W opracowaniu założono poziomy odzysku odpadów biodegradowalnych zgodnie z KPGO, który  opiera się w tym zakresie  na zapisach Dyrektywy Rady 1999/31/EC        w sprawie składowania odpadów.

Tab.14. Zakładane w % ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych

do  składowania (w stosunku do 1995 r.), wg KPGO

| Rok | % masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania |
| --- | --- |
| 2010 | 75 |
| 2013 | 50 |
| 2020 | 35 |

W Dyrektywie Rady 1999/31/EC w sprawie składowania odpadów zostały określone poziomy, do których należy sukcesywnie redukować odpady komunalne ulegające biodegradacji kierowane na składowiska, tj:

- w roku 2010 do 75% tych odpadów, wytworzonych w 1995 r,

- w roku 2015 do 50% tych odpadów, wytworzonych w 1995 r.

- w roku 2020 do 35% tych odpadów, wytworzonych w 1995 r.

Dyrektywa Rady 199/31/EC dopuściła przesunięcie uzyskania w/w poziomów o 4 lata w przypadku państw członkowskich UE, w których  w 1995 roku składowano ponad 80% wytwarzanych wtedy odpadów komunalnych. Ponieważ taka sytuacja miała miejsce również w Polsce – ustalone w KPGO poziomy odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przewidziane są do osiągnięcia w terminach podanych wyżej; w Dyrektywie są to odpowiednio lata 2006, 2009 i 2016.

Celem ograniczania i eliminowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów kierowanych na składowisko jest zapobieganie i /lub zmniejszanie możliwych ujemnych wpływów takiego obiektu na środowisko w postaci emisji metanu do powietrza oraz zanieczyszczeń chemicznych do wód i gleby.

W Krajowym Planie GO określono poziomy odzysku i unieszkodliwiania dla wybranych rodzajów odpadów wskazując jednocześnie przedział czasu, w którym należy je osiągnąć.

###### Tab.15. Poziomy odzysku i unieszkodliwiania w %  wybranych rodzajów odpadów

( KPGO)

| Lp. | Strumień odpadów | 2006 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady zielone | 35 | 50 |
| 2. | Odpady papieru opakowaniowe | 45 | 55 |
| 3. | Odpady szkła opakowaniowe | 35 | 60 |
| 4. | Odpady tworzyw sztucznych opak. | 22 | 30 |
| 5. | Odpady wielkogabarytowe | 20 | 50 |
| 6. | Odpady budowlane | 15 | 40 |
| 7. | Odpady niebezpieczne/z odpadów domowych | 15 | 50 |

Z uwagi na szybki przyrost masy odpadów opakowaniowych, konieczność recyklingu tego rodzaju odpadów w ustalonych ilościach i terminach została uregulowana rozporządzeniem ministra środowiska z 29 maja 2003 w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu  odpadów opakowaniowych i poużytkowych (do 31 grudnia 2007).

Rozporządzenie wydane na podstawie ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami ….(Dz.U.03.104.982), adresowane do producentów, dystrybutorów i handlowców szczegółowo określa procentowe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, a więc ponownego skierowania do przetwarzania tych odpadów w okresie 2004-2007:

| Lp. | Rodzaj opakowania | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odzys ku | Recyk lingu | Odzys ku | Recyk lingu | Odzys ku | Recyk lingu | Odzys ku | Recyk lingu |
| 1. | - z papieru i tektury | - | 39 | - | 42 | - | 45 | - | 48 |
| 2. | - z tworzyw sztucznych | - | 14 | - | 18 | - | 22 | - | 25 |
| 3. | - ze szkła gospodarczego | - | 22 | - | 29 | - | 35 | - | 40 |
| 4. | - z aluminium | - | 25 | - | 30 | - | 35 | - | 40 |

Dla potrzeb niniejszego planu oraz w celu określenia niezbędnych systemów odzysku i unieszkodliwiania wybranych rodzajów odpadów, stosownie do ustalonych poziomów, poniżej w tabelach podano prognozy ilości odpadów wytwarzanych i wskazanych do odzysku z terenu gminy   do 2011 r.

Prognozy sporządzono dla poszczególnych strumieni odpadów (SO) oznaczonych następująco:

  - odpady organiczne roślinne

  - odpady organiczne zwierzęce

  - odpady organiczne inne; odpady 1-3 to domowe odpady organiczne

  - odpady zielone

  - odpady papieru nieopakowaniowego; łącznie odpady 1-5 to odpady komunalne ulegające biodegradacji

  - odpady papieru opakowaniowego

  - odpady opakowań wielomateriałowych

  - odpady tworzyw sztucznych nieopakowaniowych

  - odpady tworzyw sztucznych opakowaniowych

  - odpady tekstylne

  - odpady szkła nieopakowaniowego

  - odpady szkła opakowaniowego

  - odpady metali

  - odpady z blachy stalowej

  - odpady z aluminium

  - odpady mineralne

  - drobna frakcja popiołowa

  - odpady wielkogabarytowe

  - odpady budowlane

  - odpady niebezpieczne, wchodzące w strumień odpadów domowych

W prognozie uwzględniono wskaźniki nagromadzenia (kg/Ma, rok) dla określonych rodzajów odpadów, z przewidywaną ich zmiennością, zależnie od postaw „odpadogennych” lub proekologicznych w latach późniejszych.

Zmieniające się na przestrzeni lat wskaźniki nagromadzenia odpadów ujęto w kolumnach oznaczonych „a”, natomiast prognozowane zmiany liczby mieszkańców  Gm. Kiwity  zestawiono w kolumnach oznaczonych „b”.

| Tab. 16. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gm. Kiwity w latach 2004-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 3649 |  | 2005 3646 |  | 2006 3642 |  | 2007 3637 |  | 2008 3632 |  | 2009 3628 |  | 2010 3623 |  | 2011 3619 |  |
| SO | a | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b |
| 1. | 18,8 | 18,99 | 69,3 | 19,18 | 69,9 | 19,18 | 69,8 | 19,18 | 69,7 | 19,18 | 69,7 | 19,18 | 69,6 | 19,18 | 69,5 | 19,18 | 69,4 |
| 2. | 1,1 | 1,10 | 4,0 | 1,10 | 4,0 | 1,09 | 4,0 | 1,08 | 3,9 | 1,07 | 3,9 | 1,06 | 3,8 | 1,05 | 3,8 | 1,04 | 3,7 |
| 3. | 2,2 | 2,24 | 8,2 | 2,29 | 8,3 | 2,33 | 8,5 | 2,38 | 8,7 | 2,43 | 8,8 | 2,48 | 9,0 | 2,53 | 9,2 | 2,55 | 9,2 |
| 4. | 4,1 | 4,18 | 15,3 | 4,27 | 15,6 | 4,35 | 15,8 | 4,44 | 16,1 | 4,53 | 16,4 | 4,62 | 16,8 | 4,71 | 17,1 | 4,76 | 17,2 |
| 5. | 10,6 | 10,81 | 39,5 | 11,03 | 40,2 | 11,14 | 40,6 | 11,25 | 40,9 | 11,36 | 41,3 | 11,48 | 41,6 | 11,59 | 42,0 | 11,59 | 41,9 |
| 6. | 15,4 | 15,71 | 57,3 | 16,02 | 58,4 | 16,18 | 58,9 | 16,34 | 59,4 | 16,51 | 60,0 | 16,67 | 60,5 | 16,84 | 61,0 | 16,84 | 60,9 |
| 7. | 1,7 | 1,73 | 6,3 | 1,77 | 6,4 | 1,79 | 6,5 | 1,80 | 6,6 | 1,82 | 6,6 | 1,84 | 6,7 | 1,86 | 6,7 | 1,86 | 6,7 |
| 8. | 21,0 | 21,21 | 77,4 | 21,42 | 78,1 | 21,42 | 78,0 | 21,42 | 77,9 | 21,42 | 77,8 | 21,42 | 77,7 | 21,42 | 77,6 | 20,99 | 76,0 |
| 9. | 6,7 | 6,77 | 24,7 | 6,83 | 24,9 | 6,83 | 24,9 | 6,83 | 24,9 | 6,83 | 24,8 | 6,83 | 24,8 | 6,83 | 24,8 | 6,70 | 24,2 |
| 10. | 4,6 | 4,69 | 17,1 | 4,79 | 17,4 | 4,83 | 17,6 | 4,88 | 17,8 | 4,93 | 17,9 | 4,98 | 18,1 | 5,03 | 18,2 | 5,08 | 18,4 |
| 11. | 1,0 | 1,02 | 3,7 | 1,04 | 3,8 | 1,06 | 3,9 | 1,08 | 3,9 | 1,10 | 4,0 | 1,13 | 4,1 | 1,15 | 4,2 | 1,16 | 4,2 |
| 12. | 18,8 | 19,18 | 70,0 | 19,56 | 71,3 | 19,95 | 72,7 | 20,35 | 74,0 | 20,76 | 75,4 | 21,17 | 76,8 | 21,60 | 78,2 | 21,81 | 78,9 |
| 13. | 4,5 | 4,55 | 16,6 | 4,59 | 16,7 | 4,59 | 16,7 | 4,59 | 16,7 | 4,59 | 16,7 | 4,59 | 16,7 | 4,59 | 16,6 | 4,59 | 16,6 |
| 14. | 1,6 | 1,62 | 5,9 | 1,63 | 6,0 | 1,63 | 5,9 | 1,63 | 5,9 | 1,63 | 5,9 | 1,63 | 5,9 | 1,63 | 5,9 | 1,63 | 5,9 |
| 15. | 0,4 | 0,40 | 1,5 | 0,41 | 1,5 | 0,41 | 1,5 | 0,41 | 1,5 | 0,41 | 1,5 | 0,41 | 1,5 | 0,41 | 1,5 | 0,41 | 1,5 |
| 16. | 13,2 | 13,20 | 48,2 | 13,20 | 48,1 | 13,33 | 48,6 | 13,47 | 49,0 | 13,60 | 49,4 | 13,74 | 49,8 | 13,87 | 50,3 | 14,01 | 50,7 |
| 17. | 40,2 | 39,40 | 143,8 | 38,61 | 140,8 | 37,45 | 136,4 | 36,33 | 132,1 | 35,24 | 128,0 | 34,18 | 124,0 | 33,15 | 120,1 | 32,16 | 116,4 |
| 18. | 15,0 | 15,89 | 58,0 | 16,83 | 61,4 | 16,83 | 61,3 | 16,83 | 61,2 | 16,83 | 61,1 | 16,83 | 61,1 | 16,83 | 61,0 | 16,83 | 60,9 |
| 19. | 40,0 | 43,38 | 158,3 | 47,05 | 171,5 | 49,83 | 181,5 | 52,78 | 192,0 | 55,91 | 203,0 | 59,21 | 214,8 | 62,72 | 227,2 | 66,85 | 241,9 |
| 20. | 2,0 | 2,00 | 7,3 | 2,00 | 7,3 | 2,00 | 7,3 | 2,00 | 7,3 | 2,00 | 7,3 | 2,00 | 7,3 | 2,00 | 7,2 | 2,00 | 7,2 |
| # Razem |  | 832,2 |  | 851,7 |  | 860,4 |  | 869,5 |  | 879,5 |  | 890,5 |  | 902,1 |  | 912,1 |  |

Dla potrzeb gminnego planu gospodarki odpadami sporządzono również prognozy wytwarzania i odzysku wybranych rodzajów odpadów, stosownie do procentowych poziomów ustalonych w KPGO.

Tab.17.Prognoza  wytworzonych w Gm. Kiwity wybranych rodzajów  odpadów w Mg,

dla których w KPGO ustalono poziomu odzysku

| Lp. | Strumień odpadów | 2006 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym: 1.1.odpady organiczne domowe: 1.1.1.odpady organiczne roślinne 1.1.2. odpady organiczne zwierzęce 1.1.3. odpady organiczne inne 1.2. odpady zielone 1.3. odp. papieru nieopakowaniowego | 138,7 82,3 69,8 4,0 8,5 15,8 40,6 | 141,6 82,5 69,5 3,8 9,2 17,1 42,0 |
| 2. | Odpady papieru opakowaniowego | 58,9 | 61,0 |
| 3. | Odpady szkła opakowaniowego | 72,1 | 78,2 |
| 4. | Odpady tworzyw opakowaniowych | 24,9 | 24,8 |
| 5. | Odpady wielkogabarytowe | 61,3 | 61,0 |
| 6. | Odpady budowlane | 181,5 | 227,2 |
| 7. | Odpady niebezpieczne pochodzące z odpadów domowych | 7,3 | 7,2 |

###### Tab.18. Prognoza  ilości odpadów planowanych do odzysku w Gm. Kiwity w Mg,

###### stosownie do ustalonych w KPGO  poziomów

| Lp. | Strumień odpadów | 2006 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilości wytworzone | Planowany odzysk | Ilości wytworzone | Planowany odzysk |
| 1. | Odpady zielone | 15,8 | 5,5 | 17,1 | 8,6 |
| 1. | Odpady papieru opakowaniowego | 58,9 | 26,5 | 61,0 | 33,6 |
| 2. | Odpady szkła opakowaniowego | 72,7 | 25,4 | 78,2 | 46,9 |
| 3. | Odpady tworzyw opakowaniowych | 24,9 | 5,5 | 24,8 | 7,4 |
| 4. | Odpady wielkogabarytowe | 61,3 | 12,3 | 61,0 | 30,5 |
| 5. | Odpady budowlane | 181,5 | 27,2 | 227,2 | 90,9 |
| 6. | Odpady niebezpieczne pochodzące z odpadów domowych | 7,3 | 1,1 | 7,2 | 3,6 |

Pomimo  malejącej stopniowo  liczby mieszkańców  gminy oraz zmieniających się wskaźników emisji odpadów – w okresie objętym planowaniem następuje powolny wzrost ogólnej masy wytwarzanych w gminie odpadów komunalnych

## V. Działania zmierzające do poprawy stanu gospodarki odpadami

#### 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów

Postępowanie w celu zapobiegania i minimalizowania ilości powstających odpadów jest priorytetowym przedsięwzięciem we współczesnej gospodarce odpadami i dotyczy wszystkich uczestniczących w wytwarzaniu i dystrybucji produktów, konsumentów, w tym władz lokalnych.

Działania zapobiegawcze to wszelkie przedsięwzięcia informacyjne i edukacyjne, adresowane do mieszkańców/konsumentów i zmierzające do kształtowania określonych zachowań, polegających na:

- kupowaniu produktów w niezbędnych  opakowaniach,

- nabywaniu produktów wykonanych z materiałów z recyklingu,

- ograniczania zakupów wyrobów  jednorazowego użytku,

- popularyzacji nabywania artykułów o wysokiej jakości.

Działania edukacyjne, o podstawowym znaczeniu dla kwestii minimalizacji wytwarzanych odpadów muszą być kierowane do całego społeczeństwa. Zagadnienia ochrony środowiska przed odpadami powinny być uwzględniane w programach zajęć przedszkolnych, w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Edukacja ekologiczna w szkołach winna być wspierana przez lokalne media cyklicznymi tematycznymi audycjami i materiałami o współczesnej gospodarce odpadami, o dobrych i złych przykładach  postępowania z odpadami w najbliższym otoczeniu, a nie sporadycznie, z okazji Dnia Ziemi czy kampanii Sprzątania Świata.

Działania informacyjne i edukacyjne należy wspierać przedsięwzięciami organizacyjnymi we wszystkich środowiskach i tworzyć warunki m.in. do:

- selektywnego gromadzenia odpadów papieru w urzędach, szkołach, palcówkach handlowych, usługowych,

- zbierania i recyklingu tonerów,

- selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych i mas ziemnych (pochodzących z budów) do ponownego wykorzystania,

- kompostowania odpadów zielonych, np. w obrębie ogródków działkowych, w obrębie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Proponowanym działaniom powinno towarzyszyć tworzenie lokalnego prawa miejscowego, czyli przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, preferujących:

  - selektywne gromadzenie surowców wtórnych poprzez korzystanie z określonych typów pojemników,

  - korzystanie z usług firm odbierających odpady komunalne,

  - przydomowe kompostowanie odpadów zielonych.

Władze lokalne w ramach przepisów prawa miejscowego mogą korzystać z instrumentów finansowych określając zróżnicowane opłaty za odbiór odpadów zmieszanych i selektywnie zgromadzonych.

2. Ograniczanie ilości i negatywnego oddziaływania odpadów  na środowisko

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, uwzględniającej postanowienia Dyrektywy Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów, tzw. „ ramowej” – gospodarowanie odpadami musi odbywać się w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dla potrzeb takiego postępowania sporządza się plany gospodarki odpadami, określające niezbędną infrastrukturę, umożliwiającą bezpieczne zbieranie, sortowanie, transport, recykling, odzyskiwanie materiałów ( także energii) z odpadów oraz ich unieszkodliwianie.

Ponieważ składowanie jest jednym z elementów kompleksowego systemu gospodarki odpadami, musi być prowadzone w ustalonych warunkach technicznych i eksploatacyjnych i dotyczyć deponowania tych odpadów, których nie można było unieszkodliwić przed składowaniem ze względów technologicznych czy ekonomicznych.

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami określono działania związane z tworzeniem warunków dla odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania określonych rodzajów odpadów, których dalsze składowanie stwarzać może zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i środowiska. Takie działania ustala się również w planach gospodarki odpadami niższych szczebli, stosownie do obszaru objętego planowaniem.

Do odpadów wskazanych do odzysku i unieszkodliwiania należą:

- odpady komunalne ulegające biodegradacji,

- odpady opakowaniowe,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady niebezpieczne,  wyodrębniane ze strumienia odpadów domowych.

Zorganizowanie i wdrożenie systemu selektywnej zbiorki wybranych rodzajów odpadów w gminach jest jednym założeń Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu lidzbarskiego.

Stworzenie, wdrożenie  i eksploatacja systemów selektywnego gromadzenia surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych, pochodzących z odpadów domowych z gospodarstw wiejskich  oraz odzysk odpadów budowlanych i  wielkogabarytowych to zadania gminy, ujęte w gminnym planie gospodarki odpadami.

Zorganizowanie takiego systemu wymaga działań organizacyjno-technicznych oraz nakładów finansowych, obejmujących:

- ustalenia sposobu  zbierania odpadów niebezpiecznych, wyodrębnianych z odpadów domowych;

ze względu na specyfikę terenów wiejskich, tj. rozproszoną zabudowę, znaczne odległości – mieszkańców tych terenów należy zachęcać do gromadzenia odpadów niebezpiecznych w domach, w odpowiednich pojemnikach/workach, które będą odbierane przez firmę komunalną posiadająca zezwolenie na odbiór i transport takich odpadów w ustalonych terminach(„kalendarz usług”);

- wszechstronne informowanie mieszkańców o ustalonych sposobach  gromadzenia  i odbioru w/w odpadów;

- opracowanie „kalendarza usług” z terminarzem odbioru odpadów niebezpiecznych z poszczególnych miejscowości w gminie;

- zakup specjalnych pojemników/worków oraz ustalenie zasad finansowania usługi odbioru odpadów niebezpiecznych przez specjalistyczne do dalszego unieszkodliwiania.

Ustalenie i propagowanie sposobu zbierania, gromadzenia i odbioru odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów domowych z terenów wiejskich gminy  ma istotne znaczenie dla stanu sanitarnego  tych terenów oraz jakości wiejskiego środowiska.

Z uwagi na praktykowane, zwłaszcza na terenach wiejskich, wykorzystywanie określonych rodzajów odpadów, powstających w wiejskich gospodarstwach domowych dla własnych potrzeb, np. w celach grzewczych należy wskazać, iż taką działalność  reguluje rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 10 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz.U.04.25.221).Poniżej w tabeli podano rodzaje odpadów, które można spalać w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania, kuchniach i piecach:

| Kod odpadu | Grupy, podgrupy, rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
| 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 17 02 01 | Drewno |
| 19 12 01 | Papier i tektura |
| 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |

Znane są przypadki, iż mieszkańcy  terenów wiejskich, zajmujący się  gospodarką rolną,  we własnym zakresie „zagospodarowują” – poprzez spalanie - opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, należące do odpadów niebezpiecznych (kod 15 01 10x) - pomimo posiadanej  wiedzy o potrzebie zwrotu takich opakowań dystrybutorom.

Ponieważ spalanie odpadów niebezpiecznych poza instalacjami do tego przeznaczonymi jest niedozwolone konieczność objęcia terenów wiejskich zorganizowanym systemem gromadzenia i odbioru odpadów niebezpiecznych, pochodzących z gospodarstw domowych wiejskich jest priorytetowym przedsięwzięciem gminnego planu gospodarki.

System gromadzenia i odbioru odpadów niebezpiecznych z terenów wiejskich może być realizowany przez PGK, posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności  lub specjalistyczną firmę, świadczącą takie usługi na rzecz PGK.

Okresowy odbiór odpadów zorganizować można w oparciu o „kalendarz usług”, odpowiednio wcześniej dostarczony mieszkańcom gminy, określający terminy odbioru odpadów  z poszczególnych miejscowości.

W takim kalendarzu mogą być również podane terminy odbioru innych odpadów zbieranych selektywnie, np. odpadów tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych czy zbędnego sprzętu AGD itp. na terenach wiejskich (punkt gromadzenia odpadów).

3. Postępowanie z odpadami w zakresie odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

Podstawą prawidłowego postępowania z odpadami jest ustalenie zasad, określających sposób i miejsca ich gromadzenia, odbiór i transport do miejsc odzysku (np.sortownia surowców wtórnych) lub unieszkodliwiania (kompostownia, składowisko).

Zasady postępowania z odpadami na terenie gminy określają przepisy porządkowe, ujęte w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy” i uchwalane przez Radę Gminy.

Gromadzenie odpadów w miejscu ich wytwarzania jest pierwszym, podstawowym elementem zorganizowanego systemu ich odbierania i unieszkodliwiania. Sposób przechowywania odpadów na posesji i usuwania decyduje o stanie sanitarnym i jakości życia mieszkańców na danym terenie.

Techniki zbierania materiałów przeznaczonych do odzysku to:

- zbiórka u źródła

- przydomowy system odnoszenia (punkt gromadzenia)

- składnica dostarczanych przez mieszkańców/dowożonych wysegregowanych odpadów

W technikach zbierania do gromadzenia stosuje się różne pojemniki i worki. Techniki zbierania oraz różne pojemniki wspólnie tworzą różne technologie zbierania, posiadające zarówno zalety jak też wady. Poniżej omówiono najczęściej stosowane technologie zbierania.

Tab.19 . Technologie selektywnego zbierania odpadów

| Lp. | Technologia zbierania | Zalety  | Wady  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zbieranie „ u źródła” |  |  |  |
| 1. | Pojemniki jednokomorowe na kółkach 110-220 litrów | - wymagają rzadszego opróżniania - do odbioru odpadów można wykorzystać transport odbierający odpady zmieszane | - dodanie kolejnego pojemnika wymaga dodatkowych kosztów - ocena zebranych odpadów przez obsługę pojazdu jest utrudniona |
| 2. | Pojemniki dwukomorowe na kółkach – poj. 240 l; wewnątrz mogą być podzielone poziomo lub pionowo | - jeden taki pojemnik jest tańszy od dwóch 1.no-komorowych - pojemnik może być wyposażony w regulowaną przegrodę, co umożliwia dostosowanie pojemności do ilości zbieranych odpadów | - strumień odpadów może być zanieczyszczony w przypadku „pomylenia” komór - możliwość gromadzenia tylko dwóch strumieni odpadów |
| 3. | Worki wielokrotnego użytku | - zajmują mniej miejsca niż pojemniki - mogą być odzyskiwane - są jednorazowym wydatkiem dla domu/władz lokalnych | - po opróżnieniu nie mogą zostać w miejscu odbioru-mogą być „zwiewane” - dostarczone do punktu zbiorki muszą być odbierane |
| 4. | Worki jednorazowe | - mogą być zabierane przez pojazdy jednokomorowe - odbiór z posesji jest prosty i szybki – obniża koszty odbioru - kolory worków ułatwiają sortowanie na różne rodzaje odpadów | - worki powinny być odzyskiwane do przerobu - konieczność bieżącego kupowania worków - worki podatne na rozerwanie i rozsypanie odpadów - opróżnianie worków ręczne lub mechaniczne, co zwiększa koszty. |
| System odnoszenia – punkty gromadzenia |  |  |  |
| 1. | Małe pojemniki jednokomorowe o systemie hakowym – typowe pojemniki w kształcie dzwonu, sześcianu, z otworami; podnoszone mechanicznie i wyładowywane wprost do pojazdu zbierającego | - pojemnik opróżnia jeden pracownik prowadzący pojazd - lokalizacja pojemnika łatwa do zmiany - pojemniki są estetyczne - system może być łączony z innymi sposobami zbierania | - mieszkańcy muszą donosić odpady do pojemnika; pozorne niewygody z tym związane mogą mieć negatywny wpływ na efekty zbiórki - pojazdy z podnośnikami hydraulicznymi nie mogą obsługiwać innych pojemników |
| 2. | Małe i średnie kontenery wielokomorowe o systemie hakowym – podzielone na kilka komór; kolejność rozładowywania | - dokładniejsza segregacja materiałów - oszczędności wynikające z możliwości zastąpienia kilku pojemników jednym | - osobne komory, mniejsze niż pojedynczy pojemnik, co wymaga częstszego opróżniania jedna z komór może zapełniać się szybciej i trzeba opróżniać cały kontener - wielokomorowe kontenery wymagają wielokomorowego pojazdu zbierającego, który jest droższy |
| 3. | Małe i średnie pojemniki jednokomorowe na kółkach – standardowe 750-2200 l, wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, z kołami lub prowadnicami do podnośników widłowych | - stosunkowo niska cena - do odbioru odpadów można stosować standardowe śmieciarki -pojemniki można umieszczać we wnękach i wytaczać do opróżnienia | - możliwość zanieczyszczania innymi odpadami z uwagi na podobny wygląd do pojemnika służącego do zbierania odpadów zmieszanych- - wymagany jest odrębny pojemnik na każdy z rodzajów zbieranych odpadów, chyba że zbierane są np. opakowania, sortowane później na poszczególne rodzaje |
| Składnica donoszonych / dowożonych odpadów |  |  |  |
| 1. | Średnie i duże kontenery jednokomorowe – otwarte z góry lub z boku | - kontenery o dużej pojemności, co obniża koszty zbiórki - mogą służyć do zbierania odpadów sektora gospodarczego | - wymagają więcej miejsca - wysoki koszt - gdy punkt gromadzenia zbyt odległy system staje się mniej wygodny |
| 2. | Średnie i duże kontenery wielokomorowe – przydatne dla terenów wiejskich, gdzie istotna jest częstotliwość opróżniania | - duże rozmiary umożliwiają mniejszą częstotliwość opróżniania - możliwość jednoczesnego gromadzenia różnych odpadów | - po wypełnieniu jednej komory trzeba usunąć do rozładunku cały kontener, nawet jeśli pozostałe komory nie są zapełnione - operacja posadowienia i załadunku wymaga miejsca, więc nie są odpowiednie dla zwartej zabudowy mieszkaniowej |

Sposób gromadzenia odpadów w ramach selektywnej zbiórki jest zależny od możliwości stałego odbioru zebranych surowców wtórnych, ponieważ sortowanie odpadów ma na celu dostosowanie jakości zebranych odpadów do wymagań odbiorców. Praktycznie w każdym przypadku niezbędne jest doczyszczenie surowców, polegające na usunięciu materiałów obcych lub odpadów,                    nie spełniających wymaganych cech jakościowych.

Sortowanie odpadów jest jednym z działań, pozwalających na zmniejszenie ilości powstających odpadów lub w celu  ponownego ich użycia (np. segregacja w zakładach produkcyjnych) jak również dla zmniejszenia strumienia odpadów komunalnych, kierowanych do składowania (segregacja w gospodarstwach domowych).

Procesy sortowania podzielić można zależnie od przyjętych kryteriów :

| KRYTERIUM | PRZEDMIOT/RODZAJ SORTOWANIA |
| --- | --- |
| Sposób zbierania odpadów | - odpady pochodzące z selektywnej zbiorki, - odpady mieszane |
| Rodzaj sortowanych odpadów | - odpady o charakterze surowców wtórnych (makulatura, opakowania szklane, z tworzyw sztucznych itp.), - odpady wielkogabarytowe (sprzęt i urządzenia z gospodarstw domowych; wraki samochodowe), - odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych(baterie, lekarstwa, świetlówki, chemikalia itp.), - odpady organiczne, - odpady budowlane, z rozbiórek, przebudowy dróg |
| Sposób sortowania na urządzeniach sortowniczych | - sortowanie pozytywne, polegające na wybieraniu frakcji przewidzianych do odzysku, - sortowanie negatywne, polegające na wybieraniu zanieczyszczeń i balastu |

Technologia sortowania  uzależniona jest od morfologii odpadów, określonej dla danego terenu (miasta lub obszary wiejskie) oraz systemu zbierania (odpady wstępnie posegregowane lub odpady zmieszane), natomiast wielkość zakładu sortownia powinna odpowiadać obecnym i przewidywanym ilościom odpadów, wynikającym z planowanego systemu  zagospodarowania odpadów; sortownia powinna być elementem takiego systemu.

Kompleksowy system gromadzenia i odbioru wyselekcjonowanych odpadów musi uwzględniać odzysk odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe, zwane często „przestrzennymi”, stanowią znaczny udział w ogólnej masie stałych odpadów komunalnych, ponieważ wytwarzane są nie tylko w gospodarstwach domowych. Odpady takie powstawać mogą w różnych okolicznościach, np. wskutek uszkodzeń mieszkań czy budynków z powodu pożaru; zalania lub katastrofy budowlanej; działań dewastacyjnych człowieka czy wreszcie ekonomicznej nieopłacalności naprawy przedmiotu(remontu obiektu) wobec niższej ceny nowego produktu czy budowy.

Jak dotychczas odpady wielkogabarytowe nie posiadają ujednoliconych zasad specyfikacji; ich charakterystyka jest zróżnicowana pod względem rodzajowym, wymiarów i wagi jak też organizacji i kosztów ich usuwania.

Z praktyki krajów i miast posiadających pewne doświadczenie w zakresie gospodarowania  tymi odpadami wynika ich kwalifikacja określająca warunki, jakie odpady przestrzenne powinny spełniać, mianowicie (na podst. niemieckich przepisów lokalnych miast Augsburga i Koblencji):

- wymiary powierzchni przedmiotu nie powinny przekraczać 100 x 200 cm,

- przedmiot nie powinien ważyć więcej niż 50 – 80 kg,

- tzw. towary białe (chłodziarki, pralki, piece elektryczne) i tzw. towary brunatne (złom elektroniczny, komputery, odbiorniki TV itp.) należy gromadzić oddzielnie,

- naczynia i przedmioty zawierające płyny powinny być osuszone,

- uzgodniona do odbioru masa nie może  przekraczać 6 m3  na każdy odbiór.

Objęcie terenu gminy systemem selektywnej zbiorki odpadów wymaga określenia sposobu ich gromadzenia i odbioru, uwzględniającego specyfikę terenów wiejskich, odległości, a zwłaszcza przyzwyczajenia i zachowania mieszkańców.

Na terenach wiejskich, gdzie selektywna zbiórka jest niezbyt popularna, należy ją systematycznie propagować i równocześnie tworzyć zachęty oraz warunki dla jej realizacji poprzez:

- propozycję dostarczania kolorowych worków i ich odbiór w systemie zbiórki obwoźnej wg „kalendarza usług”’

- tworzenie stałych punktów gromadzenia wyselekcjonowanych z odpadów surowców wtórnych, w postaci średniego lub dużego kontenera wielokomorowego, ustawionego w utwardzonym miejscu, z dużym dostępem dla pojazdów ( wymienny system kontenerów), do którego mieszkańcy okresowo donosić będą wybrane odpady.

    - Średni lub duży kontener umożliwia mniejszą częstotliwość obsługi, równocześnie zbiórkę rożnych materiałów.

    - Wskazanym jest, aby kontener był odpowiednio oznakowany, tj. zaopatrzony był w widoczne i czytelne listy odpadów, dla których przeznaczone są jego komory.

    - Zbieranie odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy można zorganizować w postaci wyznaczonego miejsca, np. przy punkcie gromadzenia odpadów/przy kontenerze/ na donoszone przez mieszkańców odpady „przestrzenne” – w rejonie dogodnym, dostępnym dla pojazdów odbierających odpady (PUK).

Zachętą dla mieszkańców do selektywnego gromadzenia i donoszenia odpadów do stałego punktu  zbiórki może być niższa oplata za odbiór z posesji pozostałych odpadów zmieszanych.

Częstotliwość wymiany  kontenerów  tworzących stały punkt zbiórki będzie zależeć od szybkości ich wypełnienia odpadami, donoszonymi przez mieszkańców.

System zorganizowanego odbioru odpadów z ustalonych miejsc wymaga wprowadzenia zasady wcześniejszego informowania mieszkańców gminy:

  - o możliwości wystawienia określonych przedmiotów, należących do tzw. „odpadów przestrzennych”,

  - o warunkach, jakie muszą spełniać przedmioty przeznaczone do odbioru,

  - o terminach, w jakich odpady przestrzenne będą odbierane,

  - o zasadach finansowych, na jakich odpady będą odbierane .

#### 4. Redukcja  odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji.

Najważniejszym założeniem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, uwzględnionym również w planach niższych szczebli jest sukcesywna redukcja i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – do poziomów określonych Dyrektywą Rady 1999/31/EC w sprawie składowania odpadów, tj.:

- w roku 2010 do 75 % tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- w roku 2013 do 50% tych odpadów, wytworzonych w 1995 r.,

- w roku 2020 do 35 % tych odpadów, wytworzonych w 1995 r.

Procentowe poziomy redukcji odpadów biodegradowalnych odnoszą się do ilości tych odpadów, wytworzonych w UE w 1995 r. w państwach członkowskich. Dla potrzeb Planu Krajowego i planów wojewódzkich przyjęto ogólne ilości odpadów wytworzonych w kraju w 1995 r.

Ponieważ z Planu Wojewódzkiego nie wynika, jakie ilości tych odpadów wytwarzano w poszczególnych gminach w 1995 r. – zdaniem autorów niniejszego opracowania wyliczenia te należy traktować  jako ogólne, tym bardziej, że przyjęte w KPGO założenia będą weryfikowane w trakcie prowadzonych badań morfologii i właściwości odpadów, kierowanych na składowiska w okresie objętym pierwszym krajowym Planem.

W Planie Powiatowym założono, że odpady organiczne z wiejskich gospodarstw domowych będą stosownie do potrzeb zagospodarowywane we własnym zakresie i nie będą objęte zorganizowanym systemem ich gromadzenia i odbioru.

Natomiast w większych miejscowościach gminy, w rejonach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej, w sytuacji zainteresowania mieszkańców takimi działaniami, wskazane jest tworzenie warunków do kompostowania roślinnych odpadów domowych i zielonych/ogrodowych we własnym zakresie,                     w  przydomowych kompostowniach, np. przez sformalizowanie takich działań dzięki odpowiednim zapisom w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie  gm. Kiwity ”.

Poniżej w tabeli zestawiono niektóre opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem.

Tab.20. Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem

| Odpady komunalne ulegające bio... | Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mechaniczno-biologiczne przekształcanie odp. zmieszanych | Kompostowanie | Fermentacja beztlenowa | Recykling |
| Odpady zmieszane | + |  | + |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  | + | + |  |
| Odpady zielone |  | + | + |  |
| Odpady kuchenne + zielone |  | + | + |  |
| Papier |  | + | + | + |
| Odpady tekstylne |  |  |  | + |
| Drewno |  |  |  | + |

Rola kompostowania w systemie gospodarki odpadami

Kompostowanie jest jedną z metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w rezultacie stosowania której następuje przemiana surowców biologicznych w produkt o odmiennej strukturze oraz  całkowite unieszkodliwienie frakcji biologicznej odpadów  z równoczesnym wytworzeniem  wartościowego nawozu organicznego, tj. kompostu.

Kompostowanie odpadów ma na celu:

- unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarnym przez zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych zawartych w masie odpadów i stabilizację czynnej substancji organicznej,

- zmniejszenie do minimum pozostałości, która musi być składowana,

- otrzymanie nawozu organicznego przydatnego do wykorzystania w nawożeniu gleb.

Obniżenie stopnia uciążliwości, a zwłaszcza higienizacja masy odpadów kierowanych na składowisko oraz znaczne zmniejszenie ich objętości jest największą zaletą techniki kompostowania. Inną zaletą kompostowania jest pozyskiwanie materiału/surowca do gospodarczego wykorzystania.

Zastosowanie techniki kompostowania pozwala obniżyć koszty transportu odpadów na odległe składowisko wówczas gdy istnieje możliwość zlokalizowania zakładu kompostowania w bliższej odległości od centrum gromadzenia.

Istnieje wiele systemów kompostowania, spośród których wydzielić można dwa podstawowe :

- kompostowanie w warunkach naturalnych ( w pryzmach na otwartym powietrzu oraz w przydomowych kompostowniach),

- kompostowanie w warunkach sztucznych( w komorach, na płytach fermentacyjnych).

Metody kompostowania można zróżnicować ze względu na użyty surowiec, tj.:

- kompostowanie odpadów zmieszanych,

- kompostowanie wydzielonej frakcji odpadów organicznych.

Kompostowanie może występować samodzielnie jako technika ograniczająca masę odpadów składowanych lub jako jeden z elementów kompleksowego zakładu unieszkodliwiania odpadów.

Ze względu na jakość produktu otrzymanego z kompostowania należy rozgraniczyć kompostowanie odpadów zmieszanych od kompostowania odpadów organicznych, uzyskanych z selektywnej zbiorki(obecnie brak jest normy/standardów jakości dla kompostu z bioodpadów; istniejąca norma dotyczy wyłącznie kompostu z odpadów komunalnych).

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych niezbędne jest określenie celu, jaki spełniać ma kompostownia, mianowicie:

- czy ma produkować produkt o ograniczonym zbycie, np. do rekultywacji zdegradowanych terenów, ze względu na zanieczyszczenia szkłem, resztkami folii, zawartość metali ciężkich,

- czy ma produkować wysokowartościowy produkt, który można będzie stosować do nawożenia gruntów uprawnych i ogrodów.

Ważnym aspektem właściwego wyboru drogi realizacji takich przedsięwzięć inwestycyjnych jest też właściwa kolejność zamierzeń, mianowicie:

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych

- wdrożenie zbiórki odpadów organicznych

- określenie składu odpadów – określenie zawartości frakcji odpadów nadającej się do kompostowania

- przeprowadzenie prób kompostowania.

Wybór kierunku przetwarzania odpadów z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań należy do gminy jako organizatora systemu.

Dla obszarów średniej wielkości objętych selektywnym gromadzeniem odpadów organicznych zalecana jest m.in. metoda kompostowania w pryzmach, napowietrzanych lub przerzucanych; w przypadku średniej wielkości zakładów unieszkodliwiania odpadów, jak np. sugerowane w wojewódzkim planie „ Rejony Gospodarki Odpadami” wskazuje się zakłady mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów zmieszanych jako efektywną opcję unieszkodliwiania odpadów celem redukcji ich objętości i bezpiecznego dla środowiska składowania pozostałości.

# VI. Projektowany system gospodarki odpadami w gminie

Zgodność postępowania z odpadami wobec prawa wymaga, aby gminny plan gospodarki odpadami był spójny z planami wyższych szczebli, tj. aby był dostosowany do proponowanych dla powiatu rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych.

Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu lidzbarskiego zakłada osiągnięcie następujących celów:

- budowę zakładu zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, powstających w powiecie  – jako rozwiązanie docelowe;

- objęcie całego powiatu segregacją odpadów i selektywnym ich zbieraniem – jako działania organizacyjne;

- propagowanie i tworzenie warunków do lokalnego, przydomowego kompostowania frakcji organicznych odpadów domowych i odpadów zielonych;

- likwidację starych wysypisk odpadów i zamykanie oraz rekultywowanie składowisk, które nie mają prawnych i technicznych możliwości spełnienia obowiązujących wymagań w zakresie bezpiecznej dla środowiska eksploatacji i monitoringu.

Mając na względzie aktualny stan gospodarki odpadami w gminie  oraz ustaloną w planie nadrzędnym hierarchię działań w zakresie ochrony środowiska przed odpadami – planowany do wprowadzenia  w Gm. Kiwity system zagospodarowania odpadów na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do 2011 r. powinien obejmować:

- wszelkie działania związane z ograniczaniem i zapobieganiem powstawaniu odpadów sektora komunalnego,

- zorganizowanie w gminie systemu selektywnego gromadzenia surowców wtórnych,

- zorganizowanie i wdrożenie w gminie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych, pochodzących  z gospodarstw domowych,

- zorganizowanie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych, stosownie do potrzeb mieszkańców  terenów wiejskich,

- aktualizację przepisów lokalnych w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie”, stanowiących podstawę prawną planowanych do wprowadzenia  systemów zbierania i odzysku  odpadów,

- opracowanie projektu rekultywacji wysypiska w Kierwinach i rozpoczęcie rekultywacji obiektu,

- informowanie lokalnej społeczności o planach, działaniach i inwestycjach związanych z planowaną gospodarka odpadami w gminie.

Proponowany do wprowadzenia w Gminie system zagospodarowania odpadów może być realizowany w jednym z   wariantów, tj.:

- w warunkach utworzonego w powiecie lidzbarskim Rejonu Gospodarki Odpadami, – przyjmującego do unieszkodliwiania odpady ze wszystkich gmin powiatu,

- w warunkach dostosowania gminnego systemu gromadzenia odpadów do unieszkodliwiania w MZPOK  w  gm. Bisztynek.

Niezależnie od wariantu, który  zostanie wybrany/ lub będzie możliwy do realizacji – scenariusz działań gminnych w ramach przyjętego planu gospodarki odpadami powinien obejmować:

  - tworzenie punktów gromadzenia odpadów

  - systemy zbierania wybranych rodzajów odpadów

Punkty gromadzenia odpadów na terenach wiejskich

- miejsce gromadzenia donoszonych przez mieszkańców odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych,

- usytuowane  stosownie do potrzeb mieszkańców miejscowości/wsi tak, aby jak najwięcej osób miało do niego łatwy dostęp,

- koszty utrzymania i obsługi punktu zawarte są w ogólnej opłacie za wywóz i zagospodarowanie odpadów na terenie objętym zorganizowanym odbiorem.

Najczęściej spotykane rozwiązania punktu zbiórki odpadów to  miejsce, gdzie ustawione są różnej wielkości odpowiednio oznakowane szczelne pojemniki/kontenery, a powierzchnia składowa   posiada przegrody betonowe dla zabezpieczenia przed ewentualnym przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i do środowiska.

System zbierania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych z terenów wiejskich:

- zbieranie odpadów w ustalonych terminach; proponowany dla terenów wiejskich, gdzie  w określonych dniach po określonej trasie jeździ specjalistyczny transport, zatrzymując się w ustalonym miejscu w poszczególnych  miejscowościach – w tych dniach mieszkańcy mogą przynosić swoje odpady do pojazdu; organizacja takiego systemu wymaga przeprowadzenia odpowiedniej kampanii promocyjnej i edukacyjnej ,

- możliwość dostarczania odpadów niebezpiecznych do punktu zbiórki (proponowany dla miejscowości) - mieszkańcy przynosząc np. odpady opakowaniowe czy przywożąc odpady wielkogabarytowe jednocześnie mogą dostarczać także niebezpieczne.

# VII. Harmonogram realizacji planowanych  przedsięwzięć

1. Harmonogram działań  do 2011 roku

| Lp. | Planowane przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu prowadzonej przez władze lokalne gospodarki odpadami | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Aktualizacja przepisów porządkowych –„Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Organizacja i wdrażanie systemów selektywnego gromadzenia wybranych rodzajów odpadów | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 4.* | Udział w tworzeniu Rejonu Gospodarki Odpadami, obejmującego cały powiat/część powiatu |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 5.* | Dostosowanie gminnego systemu gromadzenia i selekcjonowania odpadów do unieszkodliwiania poza powiatem lidzbarskim |  | x | x | x |  |  |  |  |

2.Harmonogram realizacji przedsięwzięć w okresie 2004 – 2007

Poniżej w tabeli zestawiono planowane działania organizacyjne, techniczne i inwestycyjne służące realizacji gminnego planu gospodarki odpadami w okresie 2004 – 2007  w  Gm. Kiwity.

| Lp. | Planowane przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostki odpowiedzialne/ uczestniczące w realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działania informacyjne i edukacyjne, związane z planowaną i realizowaną w gminie gospodarką odpadami | 2004-2007; praca ciągła | U G, szkoły, organizacje pozarządowe, lokalne media |
| 2. | Wprowadzenie/aktualizacja „Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie” jako podstawy prawnej planowanych działań z zakresu gospodarki odpadami | 2004-2005 | U G, firmy komu nalne, właściciele nieruchomości, sołectwa |
| 3. | Objęcie terenów wiejskich zorganizowanym systemem selektywnego gromadzenia surowców wtórnych(tworzyw sztucznych, szkła) | 2005-2007 | U G, sołectwa, właściciele nieruchomości |
| 4. | Zorganizowanie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych, pochodzących z gospodarstw domowych z terenów wiejskich – opartego o obwoźny system odbioru odpadów niebezpiecznych z posesji/gospodarstw (kalendarz usług) | 2005-2007 | U G, firmy komuna lne; sołectwa, właściciele nieruchomości, firmy komunalne, posiadające odpowiednie zezwolenia |
| 5. | Osiągnięcie ustalonych poziomów odzysku i skierowania do unieszkodliwiania n/w odpadów: - odpady niebezpieczne – 15 % - odpady wielkogabarytowe – 20% - odpady budowlane – 15 % | 2006 | PGK, firmy, placówki handlowe usługowe, . |
| 6. | Opracowanie projektu rekultywacji wysypiska w Kierwinach, zamkniecie obiektu | 2005 | Urząd Gminy |
| 7. | Rozpoczęcie rekultywacji wysypiska w Kierwinach | 2006 i lata nastepne | Urzad Gminy |
| 8.* | Udział w tworzeniu powiatowego Rejonu Gospodarki Odpadami | 2005-2007 | Wg Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami |
| 9* | Dostosowanie gminnego system gromadzenia i selekcjonowania odpadów do unieszkodliwiania poza powiatem lidzbarskim | 2005-2007 | Wg Powiatowego Planu Gospodarki odpadami |

# VIII. Sposoby i źródła finansowania

Mając świadomość znaczenia planowanych inwestycji w gospodarce odpadami należy stwierdzić, że wielkość i koszty przyszłych  zamierzeń znacznie wykraczają poza możliwości gminnego budżetu, stąd ich realizacja  będzie możliwa wyłącznie przy wsparciu ze źródeł zewnętrznych.

Dla gminy dostępnymi źródłami finansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami czyli inwestycji ekologicznych są następujące grupy środków:

- publiczne, tj. pochodzące z budżetu państwa lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatne, np. z banków komercyjnych,

- prywatno-publiczne.

Finansowanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami najczęściej może mieć formę:

- pożyczek, dotacji i dopłat, udzielanych do oprocentowania preferencyjnych kredytów, udzielanych przez Narodowy i Wojewódzki FOŚ i GW,

- preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska SA,

- dotacji udzielanych przez Fundację EkoFundusz,

- środków własnych inwestorów,

- kredytów i pożyczek udzielanych przez banki komercyjne.

Polska jako członek Unii Europejskiej ma prawo dostępu do finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym związanych z gospodarką odpadami  ze środków Funduszu Spójności - w odniesieniu do inwestycji  o charakterze regionalnym, o wartości ponad           10 mln € - oraz z funduszy strukturalnych, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w przypadku inwestycji mniejszych.

W ramach wspólnotowej polityki strukturalnej funkcjonują cztery fundusze strukturalne:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

- Europejski Fundusz Społeczny,

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa.

Pomoc ze środków funduszy strukturalnych kierowana jest do wybranych regionów, w których poziom PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 75 % średniej unijnej; ponieważ  w Polsce wszystkie regiony spełniają to kryterium kwalifikowania, stąd władze wszystkich regionów mogą starać się o dofinansowanie z tego źródła.

Przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska w nadchodzących latach będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd na podstawie „Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006”:

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR),

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”.

Beneficjentami pomocy w ramach ZPORR będą:

  - jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne),

  - związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  - inne jednostki publiczne.

Przy inwestycjach związanych z ochroną środowiska maksymalny udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kosztach kwalifikowanych wynosi 75 %;   w przypadku inwestycji infrastrukturalnych generujących znaczny zysk netto udział wyniesie 50%.

Kategorie wydatków kwalifikujących się do finansowania przy inwestycjach infrastrukturalnych to:

- przygotowanie dokumentacji technicznej,

- wykup gruntów,

- uzbrojenie terenów,

- prace budowlano-montażowe,

- prace wykończeniowe,

- zakup wyposażenia,

- nadzór inżynierski.

Procedura składania i oceny wniosków

(schemat rozpatrywania wniosków do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)

1. Urząd Marszałkowski – przyjmowanie wniosków, ich formalna ocena

2. Panel ekspertów – merytoryczna ocena wniosków

3. Regionalny Komitet Sterujący – rekomendacja wyboru projektów

##### 4. Zarząd Województwa – wybór projektów

##### 5. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – ocena zgodności projektów z celami ZPORR

##### 6. Wojewoda – podpisanie umowy z  beneficjentem

# IX. Analiza oddziaływania Planu Gospodarki Odpadami na środowisko

Projekt Planu zakłada unieszkodliwianie  odpadów powstających w gminie i  usuwanie zagrożeń związanych z odpadami nagromadzonymi na starym wysypisku.

Powstające odpady będą zagospodarowane w ramach systemu selektywnego gromadzenia  oraz ich odzysku i unieszkodliwiania, w ilościach stosownych do założonych poziomów.

Realizacja Planu skutkować będzie  dla środowiska gminy zasadniczą redukcją zagrożeń, związanych z wytwarzaniem odpadów. Ograniczanie ilości odpadów nie segregowanych przeznaczonych do składowania wpłynie na zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania  na stan poszczególnych elementów środowiska.

Stopniowe i konsekwentne wdrażanie segregacji i odzysku odpadów, połączone z działaniami edukacyjno-informacyjnymi przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska. Wyodrębnianie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, pochodzących z odpadów domowych i odzysk odpadów wielkogabarytowych   przyczyni się do ochrony powierzchni ziemi.

Wdrożenie planu gospodarki odpadami, uwzględniającego odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, prowadzić będzie w rezultacie do zmniejszenia zagrożenia zanieczyszczania gleb i wód; tym samym realizacja planu nie przyczyni się do powstawania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska  gminy.

# X. System monitoringu realizacji celów Planu Gospodarki Odpadami

Ustawa o odpadach stanowi, że plan gospodarki odpadami powinien zawierać opis systemu monitoringu i oceny wdrażania zaplanowanych przedsięwzięć.

Podstawę systemu monitorowania i nadzorowania realizacji elementów planu gospodarowania odpadami stanowią:

- bazy danych o odpadach, tworzone  przez Urząd Marszałkowski

- bazy danych o pozwoleniach/zezwoleniach w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z gospodarką odpadami, wydawanych podmiotom przez organy administracji rządowej i samorządowej,

- obowiązujące normy i przepisy prawne.

Główne zadania związane z monitoringiem, kontrolą i egzekwowaniem przepisów to:

- monitorowanie i kontrola instalacji  gospodarki odpadami,

- monitoring i kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów),

- monitoring i kontrola instalacji gospodarki odpadami, nie wymagających zezwoleń,

- kontrola przemieszczania pewnych rodzajów odpadów,

- identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań,

- egzekwowanie przepisów w związku z niedotrzymywaniem warunków posiadania pozwoleń, przekraczaniem obowiązujących przepisów i norm.

Zadania związane z monitoringiem i kontrolą realizacji planu przypisane są stosownie              do posiadanych kompetencji organom ochrony środowiska różnych szczebli:

- w zakresie wydanych decyzji, przestrzegania przepisów prawa miejscowego – Urzędy Miast i Gmin,

- w zakresie kontroli prawidłowości działania instalacji gospodarki odpadami – WIOŚ, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy.

Planowany system monitoringu i kontroli przewiduje okresowe/rutynowe kontrole posiadaczy odpadów i prowadzących instalacje, związane z recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów, przeprowadzane przez przedstawicieli kompetentnych władz dla sprawdzenia:

- prawidłowości prowadzonej ewidencji związanej z obrotem odpadami,

- prawidłowości funkcjonowania instalacji,

- prawidłowości prowadzonego monitoringu instalacji dla oceny jej oddziaływania   na środowisko/otoczenie

- oceny działalności instalacji jako elementu planu gospodarowania odpadami.

Monitoring i ocena wdrażania planu będą oparte na konkretnych miernikach ilości odpadów odzyskanych, wywiezionych i unieszkodliwionych oraz miernikach zawartych w dokumentach powiatowych i wojewódzkich (wskaźniki, normy, standardy jakości itp.). Cele krótkoterminowe w gospodarce odpadami będą weryfikowane co 2 lata, natomiast długoterminowe – co 4 lata.

Ocena realizacji planu powinna być przeprowadzona w oparciu o podstawowe wskaźniki, które zamieszczone zostały w tabeli poniżej. Cel strategiczny: Minimalizowanie możliwych do przewidzenia zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady.

Wskaźniki oceny realizacji planu

| Cel | Wskaźniki | Jednostki miary | Stan wyjściowy | Źródła informacji o wskaźnikach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapobieżenie powstawaniu odpadów | odpadowość produkcji* | w przeliczeniu na jednostkę produkcji | od 2004 r. | Urząd Statystyczny, podmioty gospodarcze |
| Ograniczenie wytwarzanych odpadów | odpadowość produkcji* | w przeliczeniu na jednostkę produkcji | od 2004 r. | Urząd Statystyczny, podmioty gospodarcze |
| Ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko | potwierdzone zgłoszenia dotyczące negatywnego wpływu | liczba zgłoszeń | od 2004 r. | Urząd miasta, WIOŚ |
| Powtórne wykorzystanie odpadów | Ilość odpadów poddanych odzyskowi, w tym na terenie gminy | Mg | od 2004 r. | Urząd Marszałkowski, podmioty gospodarcze |
| Dobry system gospodarowania odpadami | Ludność objęta zorganizowaną zbiórką odpadów Liczba miejsc ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Współdziałanie w celowym związku gmin do spraw organizacji gospodarki odpadami | % szt. etapy wdrażania rozwiązań | od 2004 od 2004 od 2004 | Odbiorcy odpadów Dane własne, odbiorcy odpadów Dane własne i w przyszłości związku gmin |
| Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku międzygminnym pochodzących z terenu gminy Kiwity | Ilość odpadów biodegradowalnych zagospodarowywanych poza składowiskiem | Mg | od 2004 | Dane własne, Urząd Marszałkowski |
| Brak nielegalnych składowisk odpadów | Liczba nielegalnych składowisk | szt. | od 2004 r. | Dane własne |
| Wysoka świadomość społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami | Liczba akcji edukacyjnych | szt. | od 2004 r. | Dane własne i placówek edukacyjnych |

# wskaźniki trudne do sprawdzenia na szczeblu gminnym, natomiast kwestie eliminacji wytwarzania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów są mocno podkreślane na każdym kroku w gospodarce odpadami.

# XI. Materiały źródłowe

- II Polityka Ekologiczna Państwa

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa  na lata 2002-2010

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

- Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska z pózn. zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z pózn. zmianami

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pózn.zmianami

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z pózn. zmianami

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

- Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami

- Dyrektywa Rady 1999/31/EC w sprawie składowania odpadów

- Strategia Rozwoju Powiatu Lidzbarskiego na lata 2001-2016 (opr.2000)

- Wstępna Diagnoza Sytuacji i Uwarunkowań Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lidzbarskiego (opr.2003)

- Rocznik Urzędu Statystycznego 2003

- Raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 2001,2002,2003

- Materiały opracowane przez Urząd Gminy w Kiwitach(ankiety)

- Materiały udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

- Materiały udostępnione przez Urząd Marszałkowski

- Informacje ogólnodostępne z Internetu (witryny powiatu i gmin)

- Materiały własne autorów opracowania

# XII. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan Gospodarki Odpadami dla Gm. Kiwity został sporządzony w sposób zgodny z polityką ekologiczną państwa oraz wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach i rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami uwzględnia również ustalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko – mazurskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu lidzbarskiego. Omawiany Plan Gospodarki Odpadami stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla Gm. Kiwity.

Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika, że wiekszość mieszkańców  Gminy objęta jest zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych, kierowanych do unieszkodliwiania, ale w gminie brak jest  systemu selektywnego gromadzenia surowców wtórnych z odpadów komunalnych oraz wybranych rodzajów odpadw ( niebezpiecznych, wielkogabarytowych).

Opracowana prognoza zmian w gospodarce odpadami wskazuje, że w nadchodzących latach, pomimo stopniowo malejącej liczby mieszkańców, będzie można obserwować powolny wzrost ogólnej ilości odpadów wytwarzanych w gminie, z okresowymi jednak zmianami, zależnie od ich rodzaju (m.in. odpady biodegradowalne, odpady budowlane, odpady tworzyw sztucznych)oraz koniunktury gospodarczej kraju/województwa/powiatu i związanych z tym postaw konsumenckich mieszkańców.

Proponowany docelowy system gospodarki odpadami  polega na zorganizowanym odbiorze wytwarzanych odpadów w celu odzysku i/lub unieszkodliwiania wybranych rodzajów, dla których w Planie Krajowym ustalono określone poziomy.  Proponowany system wskazuje również na potrzebę utworzenia – na bazie składowiska wskazanego do rozbudowy – rejonu gospodarki odpadami dla potrzeb całego powiatu lub jego części.

Ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko jest jednym z najważniejszych zadań własnych miast/gmin w zakresie gospodarki odpadami. Dla potrzeb realizacji tego zadania w Planie określono harmonogramy działań krótko- i długoterminowych ze wskazaniem źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć.

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja planu nie przyczyni się do powstawania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska gminy, wpłynie natomiast na zmniejszenie zagrożeń  oraz ochronę powierzchni ziemi.

Monitoring i ocena realizacji ustaleń planu będzie oparta na analizie ilości zebranych, odzyskanych, unieszkodliwionych i składowanych odpadów w odniesieniu do wskaźników wojewódzkich i krajowych. Cele krótkoterminowe weryfikowane będą co 2 lata, natomiast długoterminowe – co 4 lata.